|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ TƯ PHÁP**  Số: /BC-BTP  **DỰ THẢO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ**

**chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”**

**I. KHÁT QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06**

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm hình đến năm 2030 (sau đây gọi là Quyết định số 06/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi Quyết định số 06/QĐ-TTg được ban hành, Bộ Tư pháp đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ, đồng thời ban hành Kế hoạch hành động của Bộ để triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, các công văn hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp được giao trong Quyết định số 06/QĐ-TTg. Tổ công tác của Bộ do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm Tổ trưởng đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, làm việc với các đơn vị chuyên môn để triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng lộ trình tại Đề án. Bên cạnh đó, kết quả, tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg được báo cáo tại các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ, giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ hàng tháng. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tổ chức hơn 30 Đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn đi công tác tại Sở Tư pháp một số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt tình hình, hướng dẫn và trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. Ngày 09/6/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch hành động của Bộ triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg để đánh giá các kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp báo cáo kết quả đạt được cụ thể như sau:

**1. Công tác chỉ đạo**

***1.1. Việc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác.***

*1.1.1. Kết quả thực hiện làm sạch dữ liệu, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:*

Về kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp các thông tin đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp số định danh cá nhân cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Trong đó, xác định rõ nguyên tắc thông tin cá nhân khi đăng ký khai sinh là thông tin gốc[[1]](#footnote-1). Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn của 02 Bộ đã hoàn thành thử nghiệm dịch vụ khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định danh cá nhân/CCCD/Số CMND của công dân; trao đổi, nghiên cứu thử nghiệm dịch vụ đồng bộ thông tin giữa 02 Cơ sở dữ liệu và dự kiến sẽ cập nhật các chức năng khai thác trên Hệ thống chính thức để kiểm thử và đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Về việc xây dựng quy trình rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: Thực hiện Kết luận số 86/TB-VPCP ngày 28/3/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/3/2022, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã tổ chức các cuộc họp[[2]](#footnote-2) để xây dựng quy trình hướng dẫn các địa phương tiến hành cập nhật, đồng bộ dữ liệu theo đúng quy định pháp luật và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan.

*1.1.2. Tiến độ triển khai phương án về hạ tầng, kỹ thuật, an ninh an toàn hệ thống, quản trị vận hành hệ thống đối với việc kết nối với dữ liệu:*

- Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ Tư pháp được triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Bộ đã phê duyệt danh mục hệ thống thông tin theo cấp độ *(với 36 hệ thống thông tin cấp độ 03)* tại các *Quyết định số 3090/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; Quyết định số 1280/QĐ-BTP ngày 05/8/2021 về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin - Bộ Tư pháp năm 2021; Quyết định số 1222/QĐ-BTP ngày 25/5/2022 về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin – Bộ Tư pháp năm 2022*, trong đó có Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử.

- Năm 2021, triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức từ ngày 01/7/2021, ngày 02/6/2021, Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06) đã đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông (Cục An toàn thông tin) và Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05) kiểm tra, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của hệ thống nghiệp vụ khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tháng 4/2022, Bộ Công an (A05 và C06) phối hợp Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng và an toàn thông tin hệ thống Cổng Dịch vụ công Bộ Tư pháp và hệ thống kết nối trục truyền số liệu chuyên dùng, Bộ Tư pháp đã thực hiện cập nhật các bản vá theo khuyến cáo, yêu cầu của Bộ Công an (A05).

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai Dự án đầu tư Hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử (giai đoạn 2022-2025) nhằm bổ sung hạ tầng; tăng cường an toàn bảo mật cho Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Tư pháp; Kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử.

***1.2. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ***

*1.2.1. Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg 06/01/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành một số văn bản sau:*

- Quyết định số 113/QĐ-BTP ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Công văn số 839/BTP-PLHCHS ngày 21/3/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về rà soát văn bản triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg;

- Công văn số 1247/BTP-PLHSHC ngày 20/4/2022 về việc đôn đốc gửi báo cáo rà soát văn bản triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg và họp góp ý Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát;

- Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Công văn số 1117/BTP-HTQTCT ngày 12/4/2022 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khẩn trương thực hiện Đề án 06, Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022 của Bộ Tư pháp;

- Công văn số 354/HTQTCT-HT ngày 13/5/2022 gửi Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị cung cấp thông tin về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg;

- Công văn số 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30/5/2022 của Bộ Tư pháp gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

- Công văn số 1868/BTP-HTQTCT ngày 08/6/2022 của Bộ Tư pháp gửi Ủy ban nhân dân các tình/thành phố hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn.

*(Bên cạnh đó, ngày 29/7/2019, Bộ Tư pháp có Công văn số 2823/BTP-CNTT gửi Ủy ban nhân dân các tình/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch; Công văn số 2636/BTP-CNTT hướng dẫ triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng dịch vụ công quốc gia: Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và đăng ký hộ tịch trực tuyến).*

*1.2.2. Tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022:*

Ngày 04/5/2022, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đôn đốc các đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của đơn vị từ ngày 01/6/2022[[3]](#footnote-3) theo đúng yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và Công văn số 2916/VPCP-KSTT ngày 10/5/2022 về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa.

*1.2.3. Tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022:*

Thực hiện nhiệm vụ tại điểm n, Mục 1, Nghị quyết số 63/NQ-CP, Bộ Tư pháp tiếp tục chủ động, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ được giao, thường xuyên rà soát các nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ; chủ động nắm bắt thông tin việc triển khai tại các cơ quan tư pháp địa phương và kịp thời có trao đổi, hướng dẫn để các cơ quan tư pháp địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân công.

*1.2.4. Kết quả thực hiện kết nối của kho dữ liệu của bộ, ngành, cơ quan đoàn thể, địa phương với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ:*

Trên cơ sở Công văn số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các văn bản hướng dẫn khác, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu thực hiện *"Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc yêu cầu không khai báo lại thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"*. Hiện đã hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên môi trường thử nghiệm và đang thực hiện thủ tục để đăng ký kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên môi trường chính thức theo hướng dẫn tại Công văn số 761/VPCP-KSTT và Công văn số 1658/CV-TCTTKĐA ngày 24/3/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn kỹ thuật các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hướng dẫn về áp dụng tiêu chuẩn, định mức triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) và các văn bản hướng dẫn khác.

**2. Kết quả các mặt công tác theo Quyết định số 06/QĐ-TTg**

***2.1. Nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến dân cư:***

*- Nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID:*

Triển khai nhiệm vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử:Bộ Tư pháp đã xây dựng, phát hành văn bảnhướng dẫn các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Hết thời hạn theo yêu cầu, trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát của 9/22 Bộ, cơ quan ngang bộ và 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 29/4/2022, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 93/BC-BTP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin cá nhân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID đảm bảo đúng thời hạn.

*- Về công tác góp ý, thẩm định văn bản triển khai Đề án 06:*

Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành một số văn bản về định danh và xác thực điện tử. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tham gia góp ý, có báo cáo thẩm định đối với 02 dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và dự thảo Nghị định quy định định danh và xác thực điện tử theo đề nghị của Bộ Công an.

***2.2. Việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử của Ngành Tư pháp***

*- Về cung cấp các dịch vụ công thiết yếu:*

Bộ ban hành văn bản Hướng dẫn địa phương tái cấu trúc quy trình để cung cấp dịch vụ công: Khai sinh, khai tử, kết hôn, cấp phiếu lý lịch tư pháp: Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1868/BTP-HTQTCT hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, Công văn số 1722/BTP-TTLLTPQG về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

*- Về thực hiện liên thông thủ tục hành chính:*

Về tái cấu trúc quy trình thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp Thẻ bảo hiểm y tế; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên môi trường điện tử: Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1544/BTP-HTQTCT ngày 13/5/2022 tham gia ý kiến đối với nội dung tái cấu trúc quy trình liên thông các TTHC này, ngày 01/6/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3381/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử, theo đó giao Bộ Công an khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 11/3/2022 của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với các bộ, ngành địa phương thực hiện triển khai thí điểm ở quy mô phù hợp để hoàn thiện trước khi triển khai quy mô toàn quốc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

*- Về tiến độ đưa các dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia của Bộ:*

Tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022: Trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp đã thực hiện nâng cấp thêm **16** dịch vụ công từ mức độ 2 lên mức độ 3, 4, nâng tổng số dịch vụ công mức độ 3, 4 của Bộ lên **51** dịch vụ công *(tăng gần* ***46%*** *so với cuối năm 2021)* và kết nối thêm **19** dịch vụ công của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng tổng số dịch vụ công của Bộ kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia lên **39** dịch vụ công *(tăng 95% so với cuối năm 2021)*.

Đối với **30** dịch vụ công của Bộ chưa kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện Bộ Tư pháp đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan *(Cục Bổ trợ tư pháp - 18 dịch vụ công; Cục Bồi thường nhà nước - 03 dịch vụ công; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - 08 dịch vụ công)* thực hiện tái cấu trúc quy trình, xử lý kỹ thuật trước khi thực hiện quy trình kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

**\* Về việc kết nối các Cơ sở dữ liệu của Ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bảo hiểm xã hội:**

*- Về kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu quốc tịch; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng; Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý; Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tháng 6/2023):*

Các cơ sở dữ liệu hiện nay đã được Bộ Tư pháp xây dựng từ giai đoạn 2016-2020 hoặc chưa có cơ sở dữ liệu hoặc phân tán tại các địa phương. Hiện nay, các đơn vị chuyên môn của Bộ *(Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Bổ trợ tư pháp; Tổng cục Thi hành án dân sự; ...., Cục Công nghệ thông tin)* đang nghiên cứu, đánh giá, thống nhất nhu cầu khai thác dữ liệu dân cư phục vụ xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thông tin cần cung cấp cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó, đề xuất nội dung, giải pháp xây dựng, nâng cấp, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu này.

*- Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, thực hiện liên thông thủ tục hành chính:*

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp triển khai việc kết nối, chia sẽ dữ liệu khai từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi *(hoàn toàn trên môi trường điện tử)* tại tất cả các địa phương trên toàn quốc*.* Tính đến hết ngày **15/6/2022** đã có **3.640.176** trường hợp đăng ký khai sinh được chuyển sang các cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

***2.4. Công tác tuyên truyền về công tác triển khai Đề án 06/CP đối với người dân, cơ quan, doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương***

Ngày 15/02/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến các đơn vị liên quan thuộc Bộ. Hội nghị có sự tham dự của đại diện C06 - Bộ Công an; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ. Ngày 09/6/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg.

Bộ đã xây dựng tiểu mục về Danh sách văn bản triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg trên Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ. Bên cạnh đó, Bộ cũng đăng tải đầy đủ, kịp thời các nội dung về hoạt động của Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

**3. Tình hình triển khai Đề án 06 tại các Sở Tư pháp**

Trong 6 tháng đầu năm, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nắm tình hình tại địa phương khi thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg, Bộ đã tổ chức hơn 30 Đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn đi công tác tại Sở Tư pháp một số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở nắm bắt tình hình chung và kết quả làm việc trực tiếp cho thấy tình hình triển khai tại các Sở Tư pháp như sau:

- Các Sở Tư pháp đều cử Lãnh đạo tham gia Tổ công tác thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố thành lập. Về cơ bản, các Sở đều tích cực tham gia ý kiến đối với việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao của Quyết định số 06/QĐ-TTg tại địa phương; chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao cho Sở Tư pháp.

- Việc phối hợp với các Sở, ngành ở địa phương (Công an, Thông tin và Truyền thông...) trong triển khai Đề án 06 được nhiều Sở Tư pháp chú trọng và mang lại hiệu quả cao (như tại Hà Nội, Tiền Giang, Hải Phòng, Hà Nam...).

- Đến nay, theo rà soát trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tình hình triển khai tại các địa phương như sau: Đăng ký khai sinh *(****63/63*** *địa phương đã triển khai*; đăng ký khai tử *(****55/63*** *địa phương đã triển khai)*; đăng ký kết hôn *(****49/63*** *địa phương đã triển khai),* trong đó **55/63[[4]](#footnote-4)**địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử *(tăng 29 địa phương thực hiện sau khi Bộ Tư pháp có văn bản đôn đốc)*. Cấp phiếu lý lịch tư pháp: **63/63** địa phương đã triển khai.

- Đối với htầng kỹ thuật phục vụ công chức Tư pháp - hộ tịch trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân tại cấp xã, qua theo dõi và tổng hợp cho thấy cơ bản đáp ứng được yêu cầu đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân tại cấp xã. Công chức Tư pháp - hộ tịch được trang bị máy tính, kết nối Internet để thực hiện đăng ký khai sinh và các thủ tục hành chính khác *(một số ít xã/phường còn phải sử dụng chung máy tính).*

- Bên cạnh đó, các địa phương đã triển khai ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ và các nghiệp vụ về hộ tịch khác cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã và đang triển khai Số hóa Sổ hộ tịch; thực hiện rà soát dữ liệu để phê duyệt; Việc liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cơ bản được thực hiện tốt;....

**II. NHẬN XÉT CHUNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

***1. Ưu điểm***

Quyết định số 06/QĐ-TTg được ban hành và triển khai trong bối cảnh các cơ quan đang thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định pháp luật về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia, dịch vụ công trực tuyến nên nhiều nhiệm vụ trong Quyết định số 06/QĐ-TTg đặt ra yêu cầu cao đối với các cơ quan trong tổ chức thực hiện bao gồm cả điều kiện về con người, cơ sở vật chất và thời hạn hoàn thành. Với sự nhận thức và quyết tâm cao, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ trong triển khai các nhiệm vụ; thường xuyên rà soát, có điều chỉnh linh hoạt với tình hình thực tiễn; Bộ cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án;

Bên cạnh đó, Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Bộ đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 theo đúng lộ trình, trong đó: Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng hướng dẫn các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát; hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ ưu tiên; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia tăng 95% so với cuối năm 2021; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương cung cấp các dịch vụ công trực tuyến: Khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp hoàn thành, đảm bảo tiến độ;....

***2. Tồn tại, hạn chế:***

***\* Tại Bộ Tư pháp:***

- Nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ còn hạn chế, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao; việc hỗ trợ địa phương trong việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nhiều lúc còn chậm, chưa kịp thời *(hiện tại Cục Công nghệ thông tin chỉ bố trí được 2-3 cán bộ kiêm nhiệm hỗ trợ hơn 18.000 người sử dụng Phần mềm Hộ tịch trên toàn quốc và các phần mềm khác).*

- Hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ chưa đáp ứng yêu cầu để triển khai đầy đủ các nghiệp vụ hộ tịch, dẫn đến nhiều khi quá tải *(cả tốc độ xử lý và lưu trữ),* Hệ thống bị chậm hoặc treo không sử dụng được. Bên cạnh đó, việc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch hiện nay được thiết kế ban đầu để triển khai thí điểm tại 05 tỉnh/thành phố. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Bộ triển khai nhân rộng ra toàn quốc, do vậy Hệ thống cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn triển khai.

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện mới chỉ dừng ở mức: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp thông tin về khai sinh cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp số định danh cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

***\* Tại các Sở Tư pháp:***

- Một số địa phương chưa quyết liệt, quan tâm đúng mức đến triển khai các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. Việc phối hợp giữa các Sở/ngành (Công an, Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban) còn hạn chế, chưa thường xuyên trao đổi để tháo gỡ vướng mắc. Mặc dù Bộ có nhiều văn bản hướng dẫn và đôn đốc nhưng tiến độ triển khai nhiệm vụ tại một số địa phương còn chậm; việc liên thông giữa hệ thống một cửa điện tử của địa phương với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được khai thác, sử dụng triệt để[[5]](#footnote-5);

- Nhân lực thực hiện các công tác liên quan lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp còn khó khăn, cả về số lượng và chất lượng, thường xuyên thay đổi tại một số địa phương; việc nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của Bộ của một số công chức hộ tịch còn hạn chế.

***2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022***

*2.1 Tại Bộ tư pháp*

- Ưu tiên triển khai các Dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch nhằm nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch hiện nay đáp ứng yêu cầu, nghiệp vụ quản lý hộ tịch; Dự án Đầu tư Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp nhằm bổ sung hạ tầng; an toàn bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ nói chung và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nói riêng.

- Tăng cường bám sát cơ sở để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06/CP; bố trí nguồn lực để hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong việc triển khai, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; Số hóa sổ hộ tịch;....

- Nâng cấp hoàn thiện Cổng dịch vụ công; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được hoàn thành trong năm 2022;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình hướng dẫn địa phương rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đảm bảo đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở cho Tổ công tác triển khai Đề án tại địa phương chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã rà soát và thống nhất cách thức xử lý dữ liệu; Tiếp tục đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ địa phương trong việc kết nối Hệ thống một cửa với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

*2. Tại Sở Tư pháp:*

Các Sở Tư pháp tiếp tục tích cực, chủ động tham gia các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 tại địa phương, trong đó chú trọng: triển khai quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến, các dịch vụ công trực tuyến về khai sinh, khai tử, kết hôn (gồm cả các dịch vụ liên thông) theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ, lộ trình; phối hợp với Văn phòng UBND và Sở Thông tin và Truyền thông để kết nối các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp lên Cổng Dịch vụ công của địa phương và Cổng Dịch vụ công quốc gia (cấp xã, huyện, tỉnh).

Trên đây là báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo tại Hội nghị.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Bộ trưởng (để b/c);  - Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (đê b/c);  - Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố;  - Tổ công tác 06 BTP;  - Lưu VT, CNTT. | **TL. BỘ TRƯỞNG**  **CỤC TRƯỞNG**  **CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **Nguyễn Tiến Dũng** |

1. Khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 60 Luật hộ tịch; khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP [↑](#footnote-ref-1)
2. Các cuộc họp ngày 13/4/2022 và ngày 22/4/2022, ngày 17/5/2022 [↑](#footnote-ref-2)
3. Công văn số 409/VP-TH&KSTTHC ngày 16/5/2022 về hướng dẫn kết nối, tích hợp chia sẻ tài liệu số hóa và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nghệ An; Thừa Thiên Huế; Tây Ninh; Tuyên Quang; Quảng Bình, Sơn La, Sóc Trăng. [↑](#footnote-ref-4)
5. Một số địa phương thực hiện hiệu quả việc liên thông: Hà Nội; Thái Nguyên; Long An; Hải Phòng; Bắc Giang; … [↑](#footnote-ref-5)