| CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2024/NĐ-CP | Hà Nội, ngày tháng năm 2024 |

DỰ THẢO 2 (ngày 3.4.2024)

NGHỊ ĐỊNH

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng.

–––––––––––––––

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, gồm:

a) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng.

b) Mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc.

2. Nghị định này không điều chỉnh đối với các nội dung:

a) Nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản, trang thiết bị trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

b) Nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

c) Nhiệm vụ xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đột xuất để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói, phục vụ nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng làm hư hỏng cơ sở vật chất được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

d) Các nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về xây dựng và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Đối với các lĩnh vực chi ngân sách nhà nước đã có quy định về việc sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản, trang thiết bị, gồm:

a) Nhiệm vụ mua sắm, tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

b) Nhiệm vụ mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

c) Nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung, nhiệm vụ được sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo lĩnh vực chi thường xuyên ngân sách nhà nước quy định tại  điểm a, b, c khoản 3 Điều này và áp dụng quy định tại Nghị định này về trình tự, thủ tục lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực chi tương ứng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước.

(sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị)

Điều 3. Nguyên tắc bố trí dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước

1. Kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng phải được các cơ quan, đơn vị lập, tổng hợp trong dự toán chi thường xuyên hằng năm, quản lý sử dụng và quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

2. Việc bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ phải đảm bảo nguyên tắc các nhiệm vụ không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, không điều chỉnh, bổ sung được trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Các cơ quan, đơn vị lập dự toán chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất đảm bảo đúng nguyên tắc và chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ đề nghị bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định này.

4. Đối với nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng: Được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định của pháp luật về xây dựng, ngân sách nhà nước, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ có tính thường xuyên, đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị.

5. Đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc (không có cấu phần xây dựng): Được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm đáp ứng yêu cầu hoạt động thường xuyên không làm thay đổi chức năng của cơ quan, đơn vị.

6. Việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định này được thực hiện theo nguyên tắc như sau

a) Đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc:

- Phương án 1: Nhiệm vụ có hạn mức tối đa không quá 45 tỷ đồng/nhiệm vụ (Theo dự thảo đang gửi lấy ý kiến)

- Phương án 2: Không giới hạn về hạn mức tối đa giá trị của nhiệm vụ mua sắm, dự thảo quy định hạn mức kinh phí để phân định quy trình, thủ tục quản lý nhiệm vụ theo hướng:

+ Đối với nhiệm vụ có hạn mức dưới 15 tỷ đồng/nhiệm vụ: Việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước và quy định tại Nghị định này để làm cơ sở lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí chi thường xuyên.

+ Đối với nhiệm vụ có hạn mức từ 15 tỷ đồng/nhiệm vụ trở lên: Việc phê duyệt nhiệm vụ áp dụng theo trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, quyết định phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

b) Đối với nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng: Việc bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ tối đa không quá 15 tỷ đồng/nhiệm vụ

7. Dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, XÂY DỰNG MỚI HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN ĐÃ        ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 4. Lập dự toán đối với nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng

1. Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định pháp luật xây dựng và ngân sách nhà nước, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng cơ sở vật chất xác định sự cần thiết và nguyên tắc, điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này lập nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng công trình gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ.

Nội dung nhiệm vụ cần thuyết minh chi tiết về tên công trình; mục tiêu cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng công trình; sự cần thiết, lý do thực hiện; tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật; khối lượng công việc dự kiến; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; dự kiến kinh phí thực hiện theo các nguồn vốn.

2. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ

a) Người đứng đầu các Bộ, cơ quan trung ương quyết định phê duyệt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan trung ương.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương quyết định phê duyệt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm phạm vi quản lý của mình.

c) Các Bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương quyết định phê duyệt dự án chịu trách nhiệm về sự cần thiết, sự phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí, đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; quy mô, tính chất của công trình xây dựng, chịu trách nhiệm về hồ sơ rà soát để ban hành quyết định và hiệu quả của nhiệm vụ được phê duyệt.

(Mẫu phê duyệt nhiệm vụ tại Phụ lục số 1 kèm theo Nghị định này)

3. Lập, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ

a) Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, căn cứ quyết định phê duyệt nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị đề xuất dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của năm kế hoạch, tổng hợp vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm: Thuyết minh chi tiết về tên công trình; mục tiêu cải tạo, nâng cấp, mở rộng; sự cần thiết, lý do thực hiện; văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; khối lượng công việc dự kiến; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; dự toán kinh phí theo các nguồn vốn và phân kỳ thực hiện hàng năm.

4. Chi phí lập kế hoạch, thẩm định nhiệm vụ xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư của nhiệm vụ. Trường hợp nhiệm vụ không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, đơn vị đề xuất thực hiện nhiệm vụ được sử dụng kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thanh toán, quyết toán đối với các chi phí đã lập kế hoạch, thẩm định nhiệm vụ theo quy định đối với từng nguồn kinh phí.

Điều 5. Phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng

1. Phân bổ dự toán

a) Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán chi được Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Căn cứ dự toán kinh phí chi thường xuyên được Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân quyết định, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm rà soát lại dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này để ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với dự toán chi thường xuyên khả năng cân đối của ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.

c) Trên cơ sở quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng để làm căn cứ phân bổ dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

d) Hồ sơ tài liệu kèm theo khi phân bổ dự toán các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng, gồm: Báo cáo thuyết minh tên công trình, mục tiêu cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạng mục công trình; dự toán kinh phí thực hiện, kèm theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ và quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng.

đ) Trường hợp trong năm cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng, cơ quan đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu về phân bổ dự toán như quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

2. Quản lý, sử dụng kinh phí

Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

Điều 6. Quyết toán kinh phí

1. Các cơ quan, đơn vị áp dụng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện tổng hợp chung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng trong báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC

PHƯƠNG ÁN 1 (Giữ nguyên theo nội dung đang gửi lấy ý kiến)

Điều 7. Lập dự toán kinh phí để thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc đối với nhiệm vụ

1. Cơ quan trực tiếp sử dụng và quản lý tài sản (đơn vị sử dụng ngân sách) xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí mua sắm tài sản, mua trang thiết bị máy móc từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, căn cứ vào:

- Tài sản, trang thiết bị máy móc còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản, thiết bị máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu bổ sung, thay thế, nâng cấp tài sản hiện có trong năm kế hoạch theo các quy định của Luật Quản lý tài sản công;

- Giá cả về tài sản, máy móc được khảo sát trên thị trường được thực hiện theo quy định pháp luật về giá.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP xem xét, ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc năm kế hoạch (theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định này).

Nội dung chủ yếu của Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền gồm: Tên cơ quan, đơn vị được mua sắm tài sản; danh mục tài sản được mua sắm (chủng loại, số lượng, dự kiến tổng kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện); thời gian thực hiện.

Trường hợp Quyết định phê duyệt nhiệm vụ đối với nhiều đơn vị thực hiện cần thể hiện đầy đủ các nội dung nêu trên đối với từng đơn vị.

3. Lập, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ

a) Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, căn cứ quyết định phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc của cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ quan, đơn vị đề xuất dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của năm kế hoạch, tổng hợp vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, bao gồm: Thuyết minh chi tiết về sự cần thiết, lý do thực hiện; tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản, thiết bị máy móc; danh mục tài sản dự kiến mua sắm (chủng loại, số lượng); văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; dự toán kinh phí theo các nguồn.

PHƯƠNG ÁN 2

Điều 7. Lập dự toán kinh phí để thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc đối với nhiệm vụ

1. Đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc có tổng mức kinh phí thực hiện từ 15 tỷ đồng/nhiệm vụ trở lên: Các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý tài sản căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tài sản, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ theo trình tự, thủ tục của pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

2. Đối với nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc có tổng mức kinh phí thực hiện dưới 15 tỷ đồng/nhiệm vụ

a) Cơ quan trực tiếp sử dụng và quản lý tài sản (đơn vị sử dụng ngân sách) xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí mua sắm tài sản, mua trang thiết bị máy móc từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, căn cứ vào:

- Tài sản, trang thiết bị máy móc còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản, thiết bị máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu bổ sung, thay thế, nâng cấp tài sản hiện có trong năm kế hoạch theo các quy định của Luật Quản lý tài sản công;

- Giá cả về tài sản, máy móc được khảo sát trên thị trường được thực hiện theo quy định pháp luật về giá.

b) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP xem xét, ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc năm kế hoạch (theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định này).

Nội dung chủ yếu của Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền gồm: Tên cơ quan, đơn vị được mua sắm tài sản; danh mục tài sản được mua sắm (chủng loại, số lượng, dự kiến tổng kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện); thời gian thực hiện.

Trường hợp Quyết định phê duyệt nhiệm vụ đối với nhiều đơn vị thực hiện cần thể hiện đầy đủ các nội dung nêu trên đối với từng đơn vị.

3. Lập, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ

a) Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương hoặc quyết định phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc của cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ quan, đơn vị đề xuất dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của năm kế hoạch, tổng hợp vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, bao gồm: Thuyết minh chi tiết về sự cần thiết, lý do thực hiện; tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản, thiết bị máy móc; danh mục tài sản dự kiến mua sắm (chủng loại, số lượng); văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; dự toán kinh phí theo các nguồn.

Điều 8. Phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc

1. Phân bổ dự toán

a) Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán chi được Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Căn cứ dự toán kinh phí chi thường xuyên được Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân quyết định, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm rà soát lại dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc đã phê duyệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ hoặc phê duyệt chủ trương thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Nghị định này:

- Ban hành quyết định phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện đối với nhiệm vụ có tổng mức kinh phí từ 15 tỷ đồng trở lên/nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở phân bổ dự toán.

- Ban hành quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện đối với nhiệm vụ có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng (trong trường hợp dự toán được giao thấp hơn so với dự toán kinh phí mua sắm đề xuất tại thời điểm xây dựng dự toán để làm cơ sở phân bổ dự toán

c) Hồ sơ tài liệu kèm theo khi phân bổ dự toán các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc, gồm: Văn bản phê duyệt việc mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; văn bản thuyết minh tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản, thiết bị máy móc; danh mục tài sản dự kiến mua sắm (chủng loại, số lượng) và dự toán kinh phí.

2. Trường hợp trong năm dự toán cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc, cơ quan đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu về phân bổ dự toán như quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức mua sắm

Căn cứ dự toán được giao, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyết toán kinh phí

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện tổng hợp chung kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc trong báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm của đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Áp dụng quy định của Nghị định này đối với các nguồn thu phí được để lại

1. Các cơ quan, đơn vị có nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí được áp dụng quy định tại Nghị định này để phê duyệt, triển khai các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để phục vụ công tác thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt cho đến khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ/dự án.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2024.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Phạm Minh Chính |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG DỰ ÁN ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số …../2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm    của Chính phủ)

––––––––––––––––––

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số:......... | ........., ngày…. tháng... năm...... |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ (tên nhiệm vụ.....)*

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số..../2021/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số... của cơ quan thẩm định (nếu có)

Theo đề nghị của.... tại Tờ trình số... ngày... của.......

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ (tên nhiệm vụ ....) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên nhiệm vụ:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Sự cần thiết, lý do thực hiện; Mục tiêu, quy mô nhiệm vụ:

5. Địa điểm thực hiện:

6. Tổng mức kinh phí dự kiến; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức kinh phí thực hiện:

7. Tiến độ thực hiện; thời hạn hoạt động của nhiệm vụ (nếu có):

8. Nguồn kinh phí và dự kiến phân kỳ kinh phí theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ:

Trong đó: Chi tiết khối lượng công việc dự kiến và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

(Việc lập dự toán phải căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định pháp luật xây dựng và ngân sách nhà nước).

9. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:... | CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 2

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC

(Kèm theo Nghị định số …../2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm    của Chính phủ)

–––––––––––––––––

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số:......... | ........., ngày... tháng... năm...... |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản, máy móc

của cơ quan, đơn vị……………..

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày số 15/2017/QH13;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan (tiêu chuẩn, định mức tài sản….);

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số... của cơ quan thẩm định (nếu có)

Theo đề nghị của.... tại Tờ trình số... ngày... của.......

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản, máy móc của cơ quan, đơn vị với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cơ quan nhà nước được mua sắm tài sản;

2. Danh mục tài sản được mua sắm (chủng loại, số lượng, dự kiến kinh phí (áp dụng tại thời điểm xây dựng dự toán) hoặc dự toán kinh phí mua sắm (áp dụng tại thời điểm phân bổ kinh phí), nguồn kinh phí); Trong đó nêu rõ: Tài sản mới; tài sản thay thế theo tiêu chuẩn, định mức…

3. Phương thức mua sắm.

4. Thời gian thực hiện.

5. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:... | CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

Tham khảo theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Kế thừa nội dung Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 194/TTr-CP ngày 07/5/2023, số 228/TTr-CP ngày 15/5/2023

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định: Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương) quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương;

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.